

**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน**

**เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566**

----------------------------

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคมพ.ศ.2564 ได้กำหนดว่า “4 การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น” และหนังสือกระทรวงงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6772 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ได้กำหนดว่า (1.การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น...”

 อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินงาน และใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและประเมินผล รวมทั้งติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 ประกาศ ณ วันที่ มีนาคม พ.ศ.2566

 (นายณัฐพล สุขบาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

**แผนการดำเนินงาน**



**ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕66 เพิ่มเติม**

**ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566**

***งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน***

***โทร./โทรสาร ๐๗๕ – 466120***

**คำนำ**

การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 โดยแผนการดำเนินงานจะเป็นเอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนา และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน และหน่วยงานอื่นได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ทั้งทางด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจด้านการเกษตรด้านการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านกีฬาและสาธารณสุข ด้านการท่องเที่ยว ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการบริหารจัดการ ภายใต้แนวทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน รวมทั้งเป็นเอกสารที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ต่อไป

**งานนโยบายและแผน**

**สำนักปลัด**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน**

**หลักการและเหตุผล**

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 ขึ้น ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก มีหน้าที่ในการจัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยเป็นโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 เพื่อให้การจัดการและการติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ประกอบด้วย องค์ประกอบ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทนำ และส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ /กิจกรรม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ทราบถึงโครงการ /กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในการบริหารงาน ประสานงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานต่อไป

**©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©**

**สารบัญ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เรื่อง** |  | **หน้า** |
| **คำนำ** |  |  |
| **หลักการและเหตุผล** |  |
| **ส่วนที่ 1** | **บทนำ** |  |
|  |  - วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน  | 1 |
|  |  - ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน | 1 |
|  |  - แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน | 2 |
|  |  - ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน | 3 |
| **ส่วนที่ 2**  | **บัญชีโครงการ / กิจกรรม**  |  |
|  |  - สรุปงบประมาณแผนการดำเนินงาน(แบบ ผด. ๐๑) | 5 |
|  |  - บัญชีโครงการ / กิจกรรม(แบบ ผด. ๐๒)  | 6 |
| * บัญชีบัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการ 18

พัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด. 02/1)  |

**แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช**

---------------------------------------------------

**ส่วนที่ 1**

**1.1 บทนำ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน /โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสาน และบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ซึ่งแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

# **1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

- เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนามากขึ้น

- เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความสะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น

**1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคมพ.ศ.2564 ได้กำหนดว่า “4 การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น” และหนังสือกระทรวงงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6772 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ได้กำหนดว่า (1.การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น...”

1. การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมหรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน เป็นหน้าที่ของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ที่ รับผิดชอบโครงการพัฒนา/กิจกรรม/ครุภัณฑ์/วัสดุ/งานต่าง ๆ ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย

2. การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี การจัดทำแผนการดำเนินการเพิ่มเติม หรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน ให้สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนัก/กอง/ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

หน้า 1

# **1.4 แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

## รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

## จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผน

## เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

## ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ผู้บริหารท้องถิ่น

## ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

 ผู้บริหารท้องถิ่น

หน้า 2

# **1.5 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

- ทำให้การปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

- ทำให้มีความสะดวกในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

- สามารถทราบถึงรายละเอียดแผนงาน /โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

- สามารถตรวจสอบการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจและปฏิบัติงานในปีต่อ ๆ ไป

- ทำให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น สามารถประสานงานได้อย่างบูรณาการ ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

**©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©**

หน้า 3

**ส่วนที่ 2**

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม แผนการดำเนินงาน**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่**

**จังหวัดนครศรีธรรมราช**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566**

**©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©**

หน้า 4

**ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

1. **บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรมและงบประมาณ**

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แบบ ผด. 01

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | กลยุทธ์ 5 การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ สะพานและอาคารสถานที่ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 22 | 95.65 | 3,801,000 | 100 | กองช่าง |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | กลยุทธ์ 13 การพัฒนา ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | แผนงานการเกษตร | 1 | 4.35 | - | - | สำนักปลัด |
| **รวม** |  |  | **23** | **100.00** | **3,801,000** | **100** |  |

หน้า 5

**2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แบบ ผด.02

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 1.1 กลยุทธ์ 5 การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ สะพานและอาคารสถานที่

 (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 | พ.ศ.2566 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการซ่อมแซมถนนสายปากสระ หมู่ที่ 1 ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนสายปากสระ หมู่ที่ 1 ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ โดยทำการถมวัสดุหินผ่านตะแกรงจำนวน 80 ลูกบาศก์เมตร ถมบริเวณหลุมบ่อ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 500 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย | 61,000 | พื้นที่ตำบลบ้านเนิน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการซ่อมแซมถนนสายแยกท่านา–สามแยกกอเหม้า หมู่ที่ 1 ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนสายแยกท่านา - สามแยกกอเหม้า หมู่ที่ 1 ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ โดยทำการถมวัสดุหินผ่านตะแกรงจำนวน 60 ลูกบาศก์เมตร และถมวัสดุหินคลุก จำนวน 220 ลูกบาศก์เมตร ถมบริเวณหลุมบ่อ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ระยะทาง 1,850 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสายและติดตั้งตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย | **230,000** | พื้นที่ตำบลบ้านเนิน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

หน้า 6

แบบ ผด.02

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 | พ.ศ.2566 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการซ่อมแซมถนนสายแยกบ้านนายวิโรจน์ เภาพันธ์ - สามแยกบ้านนายชัยวีระ หมู่ที่ 1 ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนสายแยกบ้านนายวิโรจน์ เภาพันธ์ - สามแยกบ้านนายชัยวีระ หมู่ที่ 1 ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ โดยทำการถมวัสดุหินผ่านตะแกรงจำนวน 60 ลูกบาศก์เมตร และถมวัสดุหินคลุก จำนวน 160 ลูกบาศก์เมตร ถมบริเวณหลุมบ่อ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ระยะทาง 1,300 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสายและติดตั้งตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย | 138,000 | พื้นที่ตำบลบ้านเนิน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านผู้ใหญ่ประคอง ศรีแก้ว หมู่ที่ 2 ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนสายบ้านผู้ใหญ่ประคอง ศรีแก้ว หมู่ที่ 2 ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ โดยทำการถมวัสดุหินผ่านตะแกรงจำนวน 60 ลูกบาศก์เมตร และถมวัสดุหินคลุก จำนวน 120 ลูกบาศก์เมตร ถมบริเวณหลุมบ่อ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ระยะทาง 850 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสายและติดตั้งตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย | 141,000 | พื้นที่ตำบลบ้านเนิน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

หน้า 7

แบบ ผด.02

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 | พ.ศ.2566 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการซ่อมแซมถนนสายสามแยกทางหลวงชนบท - นานายสัญชัย เกิดทองมี หมู่ที่ 3 ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนสายสามแยกทางหลวงชนบท-นานายสัญชัย เกิดทองมี หมู่ที่ 3 ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ โดยทำการถมวัสดุหินผ่านตะแกรงจำนวน 60 ลูกบาศก์เมตร และถมวัสดุหินคลุก จำนวน 150 ลูกบาศก์เมตร ถมบริเวณหลุมบ่อ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสายและติดตั้งตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย | 165,000 | พื้นที่ตำบลบ้านเนิน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการซ่อมแซมถนนสายสวนปาล์มนายเมธี อินทองปาน-ซอยตาอ้น หมู่ที่ 4 ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนสายสวนปาล์มนายเมธี อินทองปาน-ซอยตาอ้น หมู่ที่ 4 ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ โดยทำการถมวัสดุหินผ่านตะแกรงจำนวน 180 ลูกบาศก์เมตร ถมบริเวณหลุมบ่อ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 720 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย  | 121,000 | พื้นที่ตำบลบ้านเนิน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

หน้า 8

แบบ ผด.02

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 | พ.ศ.2566 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการซ่อมแซมถนนสายนานายริน ทิพย์รักษ์ - สามแยกถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนสายนานายริน ทิพย์รักษ์ - สามแยกถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ โดยทำการถมวัสดุหินผ่านตะแกรงจำนวน 100 ลูกบาศก์เมตร และถมวัสดุหินคลุก จำนวน 120 ลูกบาศก์เมตร ถมบริเวณหลุมบ่อ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ระยะทาง 900 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย และติดตั้งตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย | 169,000 | พื้นที่ตำบลบ้านเนิน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการซ่อมแซมถนนสายรอยต่อถนน คสล. หมู่ที่ 7 - โรงเรียนบ้านหัวปอ หมู่ที่ 6 ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนสายรอยต่อถนน คสล. หมู่ที่ 7 – โรงเรียนบ้านหัวปอ หมู่ที่ 6 ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ โดยทำการถมวัสดุหินผ่านตะแกรงจำนวน 60 ลูกบาศก์เมตร และถมวัสดุหินคลุก จำนวน 320 ลูกบาศก์เมตร ถมบริเวณหลุมบ่อ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ระยะทาง 2,400 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสายและติดตั้งตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย | 309,000 | พื้นที่ตำบลบ้านเนิน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

หน้า 9

แบบ ผด.02

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 | พ.ศ.2566 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายแข-บ้านนาแค หมู่ที่ 6 ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนสายบ้านนายแข -บ้านนาแค หมู่ที่ 6 ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่โดยทำการถมวัสดุหินผ่านตะแกรงจำนวน 50 ลูกบาศก์เมตร และถมวัสดุหินคลุก จำนวน 150 ลูกบาศก์เมตร ถมบริเวณหลุมบ่อ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 1,100 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสายและติดตั้งตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย | 159,000 | พื้นที่ตำบลบ้านเนิน |  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าโรงเรียนวัดทวยเทพ หมู่ที่ 8 ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนสายหน้าโรงเรียนวัดทวยเทพ หมู่ที่ 8 ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ โดยทำการถมหินคลุกจำนวน 80 ลูกบาศก์เมตร ถมบริเวณหลุมบ่อ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ระยะทาง 500 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย  | 64,000 | พื้นที่ตำบลบ้านเนิน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

หน้า 10

แบบ ผด.02

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 | พ.ศ.2566 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 | โครงการซ่อมแซมถนนสายบางทิศขวัญ หมู่ที่ 9 ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนสายบางทิศขวัญ หมู่ที่ 9 ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ โดยทำการถมวัสดุหินผ่านตะแกรงจำนวน 100 ลูก บาศก์เมตร และถมวัสดุหินคลุก จำนวน 200 ลูกบาศก์เมตร ถมบริเวณหลุมบ่อ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 1,900 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสายและติดตั้งตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย | 238,000 | พื้นที่ตำบลบ้านเนิน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการซ่อมแซมถนนสายบางสำโรง หมู่ที่ 9 ต.บ้านเนิน - ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 3 ต.บ้านกลาง อ.เชียรใหญ่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนสายบางสำโรง หมู่ที่ 9 ต.บ้านเนิน - ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 3 ต.บ้านกลางอ.เชียรใหญ่ โดยทำการถมวัสดุหินผ่านตะแกรงจำนวน 160 ลูกบาศก์เมตร และถมวัสดุหินคลุก จำนวน 360 ลูกบาศก์เมตร ถมบริเวณหลุมบ่อ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 3,000 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสายและติดตั้งตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย | 406,000 | พื้นที่ตำบลบ้านกลาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

หน้า 11

แบบ ผด.02

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 | พ.ศ.2566 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13 | โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนางสุภาภรณ์ สุทธิเทพ - คลองบางตัด หมู่ที่ 10 ต.บ้านเนินอ.เชียรใหญ่  | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนสายบ้านนางสุภาภรณ์ สุทธิเทพ - คลองบางตัด หมู่ที่ 10 ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ โดยทำการถมวัสดุหินผ่านตะแกรงจำนวน 60 ลูกบาศก์เมตร และถมวัสดุหินคลุก จำนวน 160 ลูกบาศก์เมตร ถมบริเวณหลุมบ่อ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 600 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสายและติดตั้งตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย | 160,000 | พื้นที่ตำบลบ้านเนิน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายภิรมย์ พลฤทธิ์ - บ้านนายวิรัตน์ อุ้มชู หมู่ 1 ต.บ้านกลาง อ.เชียรใหญ่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนสายบ้านนายภิรมย์ พลฤทธิ์ - บ้านนายวิรัตน์ อุ้มชู หมู่ 1 ต.บ้านกลาง อ.เชียรใหญ่ โดยทำการถมวัสดุหินผ่านตะแกรงจำนวน 180 ลูกบาศก์เมตร และถมวัสดุหินคลุก จำนวน 180 ลูกบาศก์เมตร ถมบริเวณหลุมบ่อ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 2,400 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสายและติดตั้งตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย | 285,000 | พื้นที่ตำบลบ้านกลาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

หน้า 12

แบบ ผด.02

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 | พ.ศ.2566 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 15 | โครงการซ่อมแซมถนนสายคูนานายรับ ผลเกลี้ยง หมู่ที่ 1 ต.บ้านกลาง อ.เชียรใหญ่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนสายคูนานายรับ ผลเกลี้ยง หมู่ที่ 1 ต.บ้านกลาง อ.เชียรใหญ่ โดยทำการถมวัสดุหินผ่านตะแกรงจำนวน 60 ลูกบาศก์เมตร และถมวัสดุหินคลุก จำนวน 120 ลูกบาศก์เมตร ถมบริเวณหลุมบ่อ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 700 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสายและติดตั้งตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย | 136,000 | พื้นที่ตำบลบ้านกลาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | โครงการซ่อมแซมถนนสายบางอีไทร หมู่ที่ 3 ต.บ้านกลาง อ.เชียรใหญ่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนสายบางอีไทร หมู่ที่ 3 ต.บ้านกลาง อ.เชียรใหญ่ โดยทำการถมวัสดุหินผ่านตะแกรงจำนวน 60 ลูกบาศก์เมตร และถมวัสดุหินคลุก จำนวน 140 ลูกบาศก์เมตร ถมบริเวณหลุมบ่อ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 1,600 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสายและติดตั้งตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย | 165,000 | พื้นที่ตำบลบ้านกลาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

หน้า 13

แบบ ผด.02

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 | พ.ศ.2566 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 17 | โครงการซ่อมแซมถนนสายสามแยกทางหลวงชนบท-คอสะพานบ้านนายภิรมย์ หมู่ที่ 2 ต.บ้านกลาง อ.เชียรใหญ่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนสายสามแยกทางหลวงชนบท –คอสะพานบ้านนายภิรมย์ หมู่ที่ 2 ต.บ้านกลาง อ.เชียรใหญ่ โดยทำการถมวัสดุหินผ่านตะแกรงจำนวน 60 ลูกบาศก์เมตร และถมวัสดุหินคลุก จำนวน 180 ลูกบาศก์เมตร ถมบริเวณหลุมบ่อ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ระยะทาง 1,250 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสายและติดตั้งตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย | 190,000 | พื้นที่ตำบลบ้านกลาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | โครงการซ่อมแซมถนนสายข้างลานเทปาล์ม หมู่ที่ 2 ต.บ้านกลางอ.เชียรใหญ่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนสายข้างลานเทปาล์ม หมู่ที่ 2 ต.บ้านกลาง อ.เชียรใหญ่ โดยทำการถมวัสดุหินผ่านตะแกรงจำนวน 100 ลูกบาศก์เมตร ถมบริเวณหลุมบ่อ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 1,100 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย | 84,000 | พื้นที่ตำบลบ้านกลาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

หน้า 14

แบบ ผด.02

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 | พ.ศ.2566 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 19 | โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายเศียร - ถนนสายคลองอ้ายโจร หมู่ที่ 2 ต.บ้านกลาง อ.เชียรใหญ่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนสายบ้านนายเศียร - ถนนสายคลองอ้ายโจร หมู่ที่ 2 ต.บ้านกลาง อ.เชียรใหญ่ โดยทำการถมวัสดุหินคลุก จำนวน 80 ลูกบาศก์เมตร ถมบริเวณหลุมบ่อ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย | 85,000 | พื้นที่ตำบลบ้านกลาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | โครงการซ่อมแซมถนนสายสามแยกทางหลวงชนบท - โรงสูบน้ำ – บ่อกุ้งนายประสิทธ์ หมู่ที่ 2 ต.บ้านกลาง อ.เชียรใหญ่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนสายสามแยกทางหลวงชนบท - โรงสูบน้ำ – บ่อกุ้งนายประสิทธ์ หมู่ที่ 2 ต.บ้านกลาง อ.เชียรใหญ่ โดยทำการถมวัสดุหินผ่านตะแกรงจำนวน 30 ลูกบาศก์เมตร และถมวัสดุหินคลุก จำนวน 120 ลูกบาศก์เมตร ถมบริเวณหลุมบ่อ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 2,200 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสายและติดตั้งตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย | 142,000 | พื้นที่ตำบลบ้านกลาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

หน้า 15

แบบ ผด.02

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 | พ.ศ.2566 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 21 | โครงการซ่อมแซมถนนสายสามแยกทางหลวงชนบท หมู่ที่ 2 - คอสะพานบ้านใหม่ หมู่ที่ 3 ต.บ้านกลาง อ.เชียรใหญ่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนสายสามแยกทางหลวงชนบท หมู่ที่ 2 - คอสะพานบ้านใหม่ หมู่ที่ 3 ต.บ้านกลาง อ.เชียรใหญ่ โดยทำการถมวัสดุหินคลุก จำนวน 360 ลูกบาศก์เมตร ถมบริเวณหลุมบ่อ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ระยะทาง 1,950 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสายและติดตั้งตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย | 275,000 | พื้นที่ตำบลบ้านกลาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | โครงการซ่อมแซมถนนสายหนองเสม็ด หมู่ที่ 3 ต.บ้านกลาง อ.เชียรใหญ่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนสายหนองเสม็ด หมู่ที่ 3 ต.บ้านกลาง อ.เชียรใหญ่ โดยทำการถมวัสดุหินคลุก จำนวน 80 ลูกบาศก์เมตร ถมบริเวณหลุมบ่อ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย | 78,000 | พื้นที่ตำบลบ้านกลาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม 22 โครงการ** |  | **3,801,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

หน้า 16

**2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แบบ ผด.02

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

 1.1 กลยุทธ์ 13 การพัฒนา ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 (1) แผนงานการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 | พ.ศ.2566 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าที่ทำการ อบต. | โดยทำการขุดดินปากกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 1.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ปริมาตรดินขุด 1,462 ลบ.ม. พร้อมตกแต่งคันดินระยะทางยาว 212 เมตร พร้อมปลูกต้นไม้ | - | บริเวณที่ทำการ อบต.บ้านเนิน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม 1 โครงการ** |  | **-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

หน้า 17

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน แบบ ผด. 02/1

1.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 1.1 กลยุทธ์ 15 การพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการบริหารเพื่อให้การบริการที่ดีแก่ประชาชนและเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

 (1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 | พ.ศ.2566 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,500 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละเป็นเงิน 2,500 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 62- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 | 2,500 | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** | **1 รายการ** | **2,500** | **-** | **-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

หน้า 18